|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خلاصه عملکرد عملیات تعمیر و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی مدرن سفیدرود گیلان1396 | | | | | | | | |
| شرح عملیات | | اعتبارات مصوب - میلیون ریال | | | اعتبار جذب شده- میلیون ریال | | | عملكرد  به درصد |
| جاري | سرمايه‌اي | جمع | جاري | سرمايه‌اي | جمع |
| اصلی | **خدمات مطالعاتي و مشاوره‌اي** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **عمليات نگهداري و تعميرات و تامین ظرفیت کانال‌ها وزهکش‌ها** | **13900** | **0** | **13900** | **7375** | **0** | **7375** | **32** |
| **عمليات نگهداري و تعميرات ساختمان کانال‌ها و تاسیسات وابسته** | **500** | **2000** | **2500** | **326** | **831** | **1157** | **46** |
| **عمليات نگهداري و تعميرات**  **جاده‌های سرویس‌** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **عمليات نگهداري و تعميرات تعميرات تجهیزات فلزی** | **2000** | **3300** | **5300** | **239** | **1631** | **1870** | **35** |
| **عمليات نگهداري و تعميرات ایستگاه‌های پمپاژ** | **2000** | **3000** | **5000** | **2000** | **1929** | **3929** | **78** |
| **عمليات نگهداري و تعميرات ساختمان‌هاي اداري و بهره‌برداري** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **قراردادهاي برون‌سپاري خدمات** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **سایر** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **جمع** | **18400** | **8300** | **26700** | **9947** | **4385** | **14332** | **53** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خلاصه اعتبارات و عملکرد نگهداری و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع در سال 1396 | | | | | | | | |
| شرح | | اعتبار مصوب (میلیون‌ریال) | | | اعتبار جذب شده (میلیون‌ریال) | | | عملکرد به درصد |
| جاری | سرمایه‌ای | جمع | جاری | سرمایه‌ای | جمع |
| تاسیسات انتقال و توزیع اب | **شبکه مدرن سفیدرود** | **18400** | **8300** | **26700** | **9947** | **3584** | **14332** | **53** |
| **شبکه نیمه‌مدرن .........** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **شبکه تلفیقی ........** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **سدهای انحرافی** | **1600** | **1700** | **3300** | **99** | **1187** | **1286** | **38** |
| **طرحهای آبرسانی** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **جمع** | **20000** | **10000** | **30000** | **10046** | **4771** | **14817** | **49** |