عملکرد مهندسی رودخانه و سواحل

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح فعالیت | عملکرد سال 95  (کیلومتر) | عملکرد سال 96 (کیلومتر) |
| 1 | مطالعات تعيين حد بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي رودخانه‏ها | 7/61 | 11 |
| 2 | نشانه‌گذاري حد بستر رودخانه‌ها | 0 | 0 |
| 3 | مطالعات مرحله دوم ساماندهي رودخانه‏ها | 5/0 | 6/0 |
| 4 | اجراي عمليات ساماندهي رودخانه‏ها | 1/15 | 9/7 |
| 5 | مطالعات تعيين حد بستر و حريم تالاب‌ها | 0 | 6 |
| 6 | مطالعات تعيين حد بستر و حريم سواحل دريا | 13 | 0 |
| 7 | نشانه‌گذاري حد بستر و حريم تالاب‌ها | 0 | 0 |
| 8 | مطالعات پتانسيل‌يابي مصالح رودخانه‌اي | 18 | 18 |
| 9 | اعلام‌عمومي رودخانه‌ها | 0 | 21 |
| 10 | اعلام‌عمومي تالاب‏ها | 0 | 164 |
| 11 | تصويب طرح‌هاي مطالعات تعيين حد بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي رودخانه‌ها | 0 | 3/15 |
| 12 | تصويب طرح‌هاي مطالعات تعيين حد بستر و حريم تالاب‌ها | 18 | 0 |
| 13 | تصويب طرح‌هاي مطالعات تعيين حد بستر و حريم سواحل دريا | 14 | 0 |
| 14 | اجرای آزادسازی تصرفات(سراسری یا موردی) | 1/0 | 51 |
| 15 | شناسايي بازه‌هاي داراي پتانسيل اجاره بستر رودخانه‌ها | 5 | 50 |
| 16 | جانمايي نقشه‌هاي حد بستر و حريم رودخانه‌ها در طرح‌هاي هادي و تفصيلي و برگزاري جلسات استاني | 110 | |
| 17 | جانمايي نقشه‌هاي حد بستر و حريم تالاب ها در طرح‌هاي هادي و تفصيلي و برگزاري جلسات استاني | 62 | 62 |
| 18 | جانمايي نقشه‌هاي حد بستر و حريم رودخانه‌ها در سامانه كاداستر | 0 | 151 |
| 19 | جانمايي نقشه‌هاي حد بستر و حريم تالاب ‌ها در سامانه كاداستر | 0 | 162 |